Introduction à la gestion de projet

En quoi un projet de système d’information est-il une réponse au besoin d’évolution de l’organisation ?

Plan du dossier:

1. Qu'est-ce qu'un projet ?

2. Quels sont les acteurs d'un projet ?

3. Quelles sont les priorités d'un projet ?

4. Le cycle de vie d'un projet

5. Les facteurs clés de réussite d'un projet de SI

Contexte

(source livre Fontaine Picard p.251)

| Travail à faire |  |
| --- | --- |
| 1 | Quel est le but de ce projet ? |
| 2 | Quels sont les acteurs de l’entreprise qui s’impliquent dans le projet ? |
| 3 | Le projet est-il d’ordre stratégique, organisationnel ou technologique ? |
| 4 | Qui va ici gérer le projet ? |
| 5 | Quelle est l’utilité du cahier des charges ? |
| 6 | Quels sont les facteurs clés de la réussite de ce projet ? |
| 7 | Comment la direction pense-t-elle pouvoir venir à bout de la réticence des commerciaux ? |

| Travail à faire |  |
| --- | --- |
| 8 | A quoi correspondent les lettres dans les cellules de l’extrait de planning ? |
| 9 | Pourquoi utiliser un tel outil ? |
| 10 | La tâche E prendrait moins de temps si Amira pouvait y être affectée dès le début. Pourquoi n’est-ce pas possible ? |
| 11 | Quelles pourraient être les conséquences d’un retard sur la tâche I ? |

- Qu'est-ce qu'un projet ?

| Travail à faire |  |
| --- | --- |
| 12 | Le projet de "Dem & Cie" a-t-il démarré à la création de l'entreprise ? |
| 13 | Quelle est la date de fin du projet ? |
| 14 | Est-ce que tous les acteurs de l'entreprise vont participer à la réalisation du projet ? |
| 15 | A l'aide des questions précédentes, proposer une définition du projet. |

- Quels sont les acteurs d'un projet ?

| Travail à faire |  |
| --- | --- |
| 16 | Qui est demandeur du projet ? |
| 17 | Qui contrôlera la réalisation du projet ? |
| 18 | En déduire les 3 types d'acteurs dans un projet et leur principale fonction. |

Fixe les Objectifs

Fixe le budget

Détermine les délais

Réalise le projet

Effectue les tests avant livraison

Assume la responsabilité

Acteur n°1 :

Acteur n°2 :

Acteur n°3 :

Pilote le projet

| Travail à faire |  |
| --- | --- |
| 19 | Après avoir remplis les différents acteurs, relier les rôles aux différents acteurs |

- Quelles sont les priorités d'un projet ?

| Travail à faire |  |
| --- | --- |
| 20 | En reprenant le dernier point du cahier des charges. Trouver les 3 contraintes d'un projet. |
| 21 | Trouver des risques associer aux 3 contraintes projet. |

- Le cycle de vie d'un projet

| Travail à faire |  |
| --- | --- |
| 22 | Schématiser le cycle de vie du projet de "Dem & Cie" (les grandes étapes du projet : de la demande à l'utilisation de la solution déployée) |

- Les facteurs clés de réussite d'un projet de SI

Selon une enquête du cabinet d'études Standish Group (2009) :

- 24 % des projets sont des échecs (abandonnés en cours)

- 44% sont douteux (dépassement de délai ou de coût, absence de certaines fonctionnalités prévues)

- seuls 32% sont des succès.

| Travail à faire |  |
| --- | --- |
| 23 | Définir pour chaque scénario pourquoi le projet a été un échec ou un succès. |

Dessin Humoristique Travail : Suivi De Projet