# E´tude de Faisabilit´e

Progiciel de Gestion Int´egr´e (PGI/ERP) pour Adoo Sneakers

Version adapt´ee pour une ´equipe de 2 personnes

Table des mati`eres

- Introduction	3

  - Contexte	3

  - E´quipe et dur´ee du projet	3

- Planification (Diagramme de Gantt)	3

  - Description	3

  - Explications	3

- Faisabilit´e technique	3

  - Architecture propos´ee	3

  - Infrastructure	4

  - Comp´etences disponibles	4

  - Conclusion technique	4

- Diagramme de classes	4

  - Description	4

  - Diagramme	4

  - Explications	4

- Faisabilit´e organisationnelle	4

  - E´quipe projet	4

  - Planification adapt´ee	4

  - Conclusion organisationnelle	6

- Faisabilit´e ´economique	6

  - Budget pr´evisionnel	6

  - Gains attendus	6

  - Conclusion ´economique	6

- Analyse des risques	6

  - Risques identifi´es	6

  - Mesures de mitigation	6

- Conclusion et recommandations	6

  - Synth`ese	6

  - Recommandations	7

  - Prochaines ´etapes	7

# Introduction

## Contexte

Adoo Sneakers est une PME sp´ecialis´ee dans la vente de sneakers premium. Avec 9 employ´es et 500+ r´ef´erences, l’entreprise utilise actuellement des outils dispers´es (Excel, logiciels isol´es). Ce projet vise `a d´evelopper un PGI sur mesure pour centraliser la gestion commerciale, des stocks, des achats et des RH.

—

E´quipe et dur´ee du projet

E´quipe : 2 personnes (1 chef de projet/d´eveloppeur backend + 1 d´eveloppeur frontend).

— Dur´ee : 6 semaines (du 13 octobre 2025 au 24 novembre 2025).

# Planification (Diagramme de Gantt)

## Description

Ici, on a ins´er´e notre diagramme de gant, comme vous pouvez le voir on a mis ici toutes les ´etapes de notre projet, on a pas ins´erer le dossier technique et l’´etude de faisabilit´e car ce sont des livrables qui viennent ajout´e des d´etails suppl´ementaires sur notre PGI ce qui veut dire qu’on la compl´ement´e apres avoir finis notre projet donc apr`es le developpement technique de notre PGI.

Figure 1 – Diagramme de gant

## Explications

    - Les tˆaches sont r´ealis´ees en parall`ele pour respecter le d´elai de 6 semaines.

    - Chaque membre de l’´equipe travaille sur plusieurs tˆaches simultan´ement.

# Faisabilit´e technique

## Architecture propos´ee

    - Architecture simplifi´ee pour une ´equipe r´eduite :

      - Frontend : HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap 5.3.

      - Backend : PHP 8.x, pattern MVC simplifi´e.

      - Base de donn´ees : MySQL 8.0.

    - Environnement : AMPPS (pour simplifier la mise en place).

## Infrastructure

    - Serveur de d´eveloppement : PC standard (8 Go RAM, i5/Ryzen 5).

    - H´ebergement : Option cloud ´economique (50€/mois) pour le d´eploiement.

## Comp´etences disponibles

| Comp´etence | Niveau | Couvert par |
| --- | --- | --- |
| PHP/MySQL | Interm´ediaire | Chef de projet |
| HTML/CSS/JavaScript | Interm´ediaire | D´eveloppeur frontend |

Table 1 – Comp´etences de l’´equipe

## Conclusion technique

Le projet est **faisable** avec une architecture simplifi´ee et les comp´etences disponibles.

# Diagramme de classes

## Description

Le diagramme de classes ci-dessous repr´esente les principales entit´es du PGI pour Adoo Sneakers.

## Diagramme

## Explications

    - Client : Gestion des informations clients et de l’historique des achats.

    - Produit : Gestion des r´ef´erences, pointures, coloris et stocks.

    - Commande : Gestion des commandes clients et fournisseurs.

    - Employ´e : Gestion des informations RH et des droits d’acc`es.

# Faisabilit´e organisationnelle

## E´quipe projet

| Rˆole | Responsabilit´es | Charge |
| --- | --- | --- |
| Chef de projet | Gestion du projet, d´eveloppement backend | 100% |
| D´eveloppeur | D´eveloppement frontend, tests | 100% |

Table 2 – Rˆoles dans l’´equipe

## Planification adapt´ee

    - Chaque membre de l’´equipe travaille sur plusieurs tˆaches en parall`ele.

    - R´eunions quotidiennes de 15 minutes pour suivre l’avancement.

Figure 2 – Diagramme de classes du PGI

## Conclusion organisationnelle

Avec une ´equipe r´eduite et une planification adapt´ee, le projet est **r´ealisable en 6 se- maines**.

# Faisabilit´e ´economique

## Budget pr´evisionnel

| Poste | Couˆt (€) |
| --- | --- |
| H´ebergement cloud (3 mois) | 150 |
| Nom de domaine | 50 |
| Total | 200 |

Table 3 – Budget adapt´e (couˆts r´eduits)

## Gains attendus

    - Automatisation des processus (gain de temps).

    - Meilleure gestion des stocks (r´eduction des ruptures).

## Conclusion ´economique

Le projet est **´economiquement viable** avec un budget minimal.

# Analyse des risques

## Risques identifi´es

### Risque	Probabilit´e	Impact

Retard dans le d´eveloppement	Moyenne

E´lev´e

Probl`emes techniques	Faible	Moyen

Table 4 – Risques pour une ´equipe r´eduite

## Mesures de mitigation

    - Planification r´ealiste avec marge pour les impr´evus.

    - Tests continus pour ´eviter les probl`emes techniques.

# Conclusion et recommandations

## Synth`ese

Le projet est faisable avec :

    - Une ´equipe de 2 personnes.

    - Un budget minimal.

    - Une dur´ee de 3 semaines.

## Recommandations

    - Respecter le planning serr´e.

    - Prioriser les fonctionnalit´es essentielles.

## Prochaines ´etapes

    - Finaliser l’´etude d´etaill´ee des fonctions.

    - Commencer le d´eveloppement des modules prioritaires.